Załącznik Nr 10 do SIWZ

Umowa  Nr  ………….

(projekt umowy)

zawarta w dniu …………………………. w Skarżysku –Kamiennej pomiędzy:

Powiatem Skarżyskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą                                w Skarżysku – Kamiennej ul. Konarskiego 20, reprezentowany przez:

1. Marka Czyża – Dyrektora

2. Beatę Więcław – Główną Księgową

zwanym dalej “Zamawiającym”,

a

……………….z siedzibą ……………….

reprezentowaną przez:

1.

2 .

zwanym dalej “Wykonawcą”.

§ 1

1.	Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postępowaniu                             	o 	udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 	nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 	zamówień 	publicznych    (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający 	zleca,                          	a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na koszeniu traw w ciągach dróg    powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego określonych w wykazie dróg stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

2. 	Szczegółowy zakres usługi obejmuje koszenie traw i chwastów na 	trawnikach, 	poboczach i skarpach (rowach) w ciągach dróg powiatowych zgodnie z  przedmiarem robót (załącznik nr 3).

3.       Zamawiający przewiduje trzykrotne koszenie o łącznej ilości jednostek obmiarowych 13435 arów.

4.   Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie i wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb 	Zamawiającego. Każdorazowe koszenie odbywać się będzie na pisemne zlecenie Zamawiającego                   	z określeniem szczegółowego zakresu prac do wykonania tj. wykazu dróg objętych koszeniem.

5.	Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w niniejszej umowie zgodnie z ofertą wykonawcy (załącznik nr 1), szczegółową specyfikacją techniczną D-10.10.01 oraz w zakresie określonym w niej szczegółową specyfikacją techniczną D-M -00.00.00 (załącznik nr 5).

6.       Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu usługi.

§ 2

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia  siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawcy              w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 3

Termin wykonania usługi: do 15 października 2011 r.

§ 4

- Odpowiedzialnym za prowadzenie usługi z ramienia Zamawiającego jest: ………………………..

- Odpowiedzialnym  za prowadzenie usługi z ramienia Wykonawcy jest: …………………………………

§ 5

Odbiór przedmiotu umowy następować będzie w częściach po wykonaniu każdorazowego koszenia

i pisemnym zgłoszeniu tego faktu przez Wykonawcę.

§ 6

- Za wykonanie prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy ustala się maksymalne wynagrodzenie brutto ……………..(słownie: ………………………………………..)

zgodnie z kosztorysem ofertowym wykonawcy  – załącznik nr 2 do umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone jako iloczyn  faktycznie wykonanej ilości jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej podanej w wyliczeniu ceny ofertowej powiększonej o obowiązującą stawkę podatku VAT.

- W przypadku, gdy kwota ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie niższa od kwoty, o której mowa w ust.1 Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

- Cena  za jednostkę obmiarową nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem zmiany ustawowej podatku VAT.

- Należność za wykonanie usługi regulowana będzie fakturami częściowymi  wystawionymi po dokonaniu odbioru, o którym mowa w  § 5, na podstawie protokółu odbioru sporządzonego przez przedstawicieli zamawiającego oraz wykonawcy.

- Faktury będą płatne w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

- Faktura wystawiana będzie na:

Zarząd Dróg Powiatowych w  Skarżyska – Kamiennej, ul. Konarskiego 20,

26 –110 Skarżysko – Kamienna, NIP: 663-16-24-842

§ 7

Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.	Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi on

odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. l

niniejszej umowy,

2.	Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które  ponosi on odpowiedzialność

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. l

niniejszej umowy,

b )w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezrealizowania koszenia Wykonawca

zostanie obciążony karą wynikającą z ilości niewykonanych arów, przemnożonych przez cenę

jednostkową brutto pomnożoną przez dwa.

3.	Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na

na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji przedmiotu umowy wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.

§ 9

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających

z niniejszej umowy.

§ 10

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany nieistotnych postanowień umowy, oraz w sytuacji określonej                  w § 6 ust. 4.

2. Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 11

W razie zaistnienia okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

i ustawy  Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Oferta wykonawcy – załącznik nr 1

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2

- Przedmiar robót  - załącznik nr 3

- Wykaz dróg – załącznik nr 4

- Szczegółowe specyfikacje techniczne – załącznik nr 5

§ 15

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach w tym  2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy .

WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY: