Załącznik  nr 4 do siwz

Projekt umowy

UMOWA NR .........../2008

Zawarta w dniu ..................... w Skarżysku – Kam.  pomiędzy  Międzyzakładowym Ośrodkiem  Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej mającym siedzibę przy ul. ul. Ekonomii 4 , 26-110 Skarżysko-Kamienna zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez :

1. Dyrektora  - Małgorzatę Śmiałek

a ..................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :

1. .....................................................................................

2. ....................................................................................

§ 1

1. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu

nieograniczonego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji budowę podjazdu dla osób

niepełnosprawnych oraz wykonanie prac remontowych w budynku Międzyzakładowego Ośrodka

Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

§ 2

1.  Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest buwowa podjazdu dla osób

niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy

w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ekonomii. Do remotu zostały przeznaczone : poradnia dzieciąca

i hol przy recepcji. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia

podane jest  w drukach przedmiarów robót stanowiących załączniki nr 3/2- przebudowa

podjazdu, 3/1- prace remontowe wewnątrz budynku,  dokumentacji projektowej

stanowiącej zał. nr 9 do niniejszej siwz . Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich

realizacji zawiera projekt budowlany.

2. W ramach wyszczególnionych prac należy wykonać również:

- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania

robót ujętych w przedmiarach w tym prace wynikające ze szczegółowych specyfikacji

technicznych  i  dokumentacji projektowej,

- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności obowiązki i wymogi

wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji

projektowej, przedmiaru robót).

4. W sprawach nieuregulowanych w podanych w pkt. 3 dokumentach należy stosować się do

obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm

oraz norm europejskich , o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy

i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

a. uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

b. możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

c. możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.,

d. stanu dróg dojazdowych,

e. innych danych potrzebnych do wykonania robót.

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót  zawarł w  cenie

oferty.

§ 3

1. Termin realizacji robót – od dnia podpisania umowy do dnia – 30.04.2009r. z podziałem na:

- dla części zgodnie z przedmiarem robót nr 3/1 do dnia 29.12.2008r.

- dla części zgodnie z przedmiarem robót nr 3/2 do dnia 30.04.2009r.

§ 4

1. Odpowiedzialnymi za prowadzenie inwestycji z ramienia Zamawiającego jest inspektor

nadzoru :

P. .....................................................................................zam.  w..........................................

posiadający uprawnienia budowlane nr............... wydane przez .........................................

w dniu ...................................................................................................................................

§ 5

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy w zakresie:

P. .....................................................................................zam.  w..........................................

posiadający uprawnienia budowlane nr............... wydane przez .........................................

w dniu ...................................................................................................................................

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się  w szczególności do:

a. wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi

w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi

normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru

technicznego, prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów

stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie oraz jakości robót  określonych  w  dokumentacji projektowej,

nie niższych niż zadeklarowane w ofercie. Zmiany określonych w dokumentacji projektowej

standardów  wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

b. zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz  p.poż. we wszystkich miejscach

wykonywania robót i miejscach składowania  materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją

techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu,

c. prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji robót,

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za :

a.  uszkodzenia instalacji  naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji , których

istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót ,

b. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym

z przekazanym terenem budowy ,

c. zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego

urządzeniach , które będą użytkowane po zakończeniu robót a nie są przewidziane do  rozbiórki.

d. szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi

przepisami , w tym przepisami BHP ,

3. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach – obiektach na skutek zdarzeń

losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym obiektu Wykonawca  zobowiązuje się

naprawiać na koszt  własny  oraz ubezpieczyć budowę i roboty.

4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami,

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi

robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia

do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty

lub straty.

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu

zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a także roślinności przed ich uszkodzeniem

w czasie realizacji robót.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej  bezpośrednim

sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.

§ 7

1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój   koszt :

a. kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności kierownika budowy,

którego objęcie funkcji zgłosi  na piśmie;

b. organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót w tym wykona we

własnym zakresie niezbędne do prowadzenia robót urządzenie placu budowy . Po zakończeniu

robót w terminie 10 dni Wykonawca dokona likwidacji  placu budowy

c.  gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu

wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym

terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu

budowy i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego;

d.  wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, aż do dnia

przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;

e. organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim

nad robotami;

f. pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu;

g. dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu

i zakresu prac;

h. właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę;

i. zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne

ich prowadzenie;

j. dostawy dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości,

odprowadzenie ścieków, itp.;

k. prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia.

2. W okresie od przekazania terenu  robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu prowadzenia robót.

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek wykonać

Wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie

trwania budowy.

4. Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony

w wynagrodzeniu Wykonawcy.

§ 8

1. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia zostało określone na kwotę

w wysokości :

Kwota ryczałtowa brutto : .............. zł

/słownie/ : ................................................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości ..............% tj. kwota ................................. zł

/słownie/ : ................................................................................................................................

Kwota ryczałtowa netto : ........................zł.

/słownie/ : ................................................................................................................................

W tym:

Dla części dotyczącej przedmiaru robót zał nr 3/1 (roboty wewnętrzne)

Kwota ryczałtowa brutto : .............. zł

/słownie/ : ................................................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości ..............% tj. kwota ................................. zł

/słownie/ : ................................................................................................................................

Kwota ryczałtowa netto : ........................zł.

/słownie/ : ................................................................................................................................

W tym:

Dla części dotyczącej przedmiaru robót zał nr 3/2 (podjazd)

Kwota ryczałtowa brutto : .............. zł

/słownie/ : ................................................................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości ..............% tj. kwota ................................. zł

/słownie/ : ................................................................................................................................

Kwota ryczałtowa netto : ........................zł.

/słownie/ : ................................................................................................................................

Zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy.

2. Cena ryczałtowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie wykonania odpowiada zakresowi

robót wskazanemu w dokumentacji projektowej oraz ustala wysokość należnego wynagrodzenia

za komleksowe wykonanie robót oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia.

3. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości przedmiotu umowy przez Wykonawcę, co

wynika z istoty przetargu i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania niniejszej umowy

bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

§ 9

1. Materiały przewidziane do wbudowania w ramach prowadzonych robót powinny odpowiadać

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie

– Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszelkich

innych dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczonych

materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych ( jeżeli są

wymagane) itp.

§ 10

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie nastąpujące obowiązki szczegółowe:

- w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia robót lub ich części w toku realizacji, naprawienia ich

i  doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

1. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór .

Wykonawca zobowiązany jest do :

a. skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej (protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.),

b. Stwierdzenia,  wpisem do Dziennika Budowy, że zakończył wszystkie roboty będące

przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez

inspektora nadzoru,

c. zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do

odbioru.

3.  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru zadania inwestycyjnego w ciągu 14

dni roboczych od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru o gotowości przedmiotu umowy

do odbioru  i daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości

przedmiotu umowy do odbioru.

4. Jeżeli w toku `czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą

przysługiwały następujące uprawnienia:

a. w przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie

wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad;

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

– może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie  umownym

odpowiada Wykonawca.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania

zawiadomienia Zamawiającego  o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub

podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub

podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach umowy Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- uzyskanie i dostarczenie Wykonawcy dokumentacji terenowo prawnej i innych zezwoleń

i pozwoleń określonych przepisami prawa budowlanego i innych ustaw,

wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy oraz udostępnienia dziennika budowy, przekazania dokumentacji projektowej,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- dokonania odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, po potwierdzeniu przez nadzór inwestorski gotowości przedmiotu umowy do odbiorów,

- Zamawiający  przekaże Wykonawcy teren w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 13

1.Strony postanawiają że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a. za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,5%

ustalonego wynagrodzenia (netto) za każdy dzień zwłoki,

b.za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (netto)za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia

wyznaczonego na usunięcie wad,

c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 5%

wynagrodzenia umownego (netto).

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  w wysokości 5%

wynagrodzenia umownego (netto) za wyjątkiem wystąpienia sytuacji  przedstawionej w art. 145

ustawy Prawo zamówień publicznych  .

b. za zwłokę w odbiorze końcowym robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy

w wysokości 0,3% wartości robót.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w termine 10 dni od daty wystąpienia przez

Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

3. Kary o których mowa w pkt 1 naliczane będą notą księgową.

4. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego może on

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 14

- Rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi na podstawie protokołu częściowego odbioru robót spisanego dla każdej wykonanej części zgodnie z zapisami § 3.

- Ustala się termin zapłaty poszczególnych faktur na 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu

faktury.

§ 15

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową

licząc od daty odbioru końcowego robót.

2.Strony umowy ustalają 36 miesięczny okres rękojmi na wykonane na podstawie niniejszej umowy

roboty licząc od daty odbioru końcowego robót.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek

powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe

technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od

uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 16

Strony postanawiają , że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązania firmy,

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c. Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez  okres trzech tygodni,

d. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia

przekazania placu budowy i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego

e. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nienależycie

wykonuje swoje zobowiązania umowne,

2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

a. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidziwnych uprzednio

okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy  udziale Zamawiającego sporządzi protokół

inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki

szczegółowe:

a. zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która

spowodowała odstąpienie od umowy,

b. sporządzić wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli

odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,

c. wezwać Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie  od umowy nastąpiło z przyczyn , za które Wykonawca

nie odpowiada.

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający

przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:

a. dokonania odbioru robót, oraz zapłaty  za nie wynagrodzenia

b. przejęcia terenów budowy.

§ 17

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 18

W razie zaistnienia okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej

z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy  Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane .

§ 21

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

§ 22

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

1. Oferta wykonania

2. Kosztorys ofertowy

3. Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym

§ 23

Umowę sporządzono w 2-ch egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                            ZAMAWIAJĄCY: