Załącznik nr 3 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa nr ...…….
na wykonanie prac geodezyjno – kartograficznych związanych
z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali
dla miasta Suchedniów

W dniu …………. r. pomiędzy Powiatem Skarżyskim z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
przy ul. Konarskiego 20, reprezentowanym przez:
Jerzego Żmijewskiego – Starostę Skarżyskiego,
Leszka Lepiarza – Wicestarostę Skarżyskiego
oraz z kontrasygnaty Skarbnika Powiatu Aliny Skuzy zwanym w dalszej treści ZAMAWIAJĄCYM
a ……………………………................................................................................................
zwanym w dalszej treści WYKONAWCĄ
w wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

1. ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków i lokali dla miasta Suchedniów.

2. Rzeczowy zakres prac szczegółowo określają wytyczne wykonania zamówienia, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania prac w całości obciążają Wykonawcę.

§ 3

1. Ustala się termin wykonania prac wymienionych w § 1 na dzień 15 grudnia 2007 r.

2. Za datę wykonania prac przyjmuje się dzień włączenia wykonanej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Na tą okoliczność Wykonawca przedstawi potwierdzenie sporządzone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku – Kamiennej.

3. Podstawą włączenia powstałej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowić będzie protokół odbioru robót sporządzony z udziałem przedstawicieli Zamawiającego stwierdzający, że prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami umowy.

§ 4

1. Wykonawcy za wykonanie prac określonych w § 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości ....................................zł brutto, (słownie: .............................................) w tym podatek VAT ……………. (słownie: ................................................................. (wysokość wynagrodzenia zostanie wpisana po rozstrzygnięciu przetargu )

2. Dopuszcza się możliwość częściowej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie więcej jednak niż 40 %, pod warunkiem stwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowo wykonania prac, stopnia ich zaawansowania i wartości wykonanych prac.
Podstawą zapłaty stanowić będzie faktura częściowa wystawiona w oparciu o protokół odbioru częściowo wykonanych prac sporządzony z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonaną pracę i wypłata Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę końcową. Podstawą do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie potwierdzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej włączenia wykonanej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Faktura częściowa oraz końcowa płatna będzie w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja nie zostanie włączona do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wówczas Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu kwoty objętej fakturą częściową powiększoną o odsetki ustawowe liczone od dnia zapłaty faktury częściowej do dnia obowiązku zwrotu tej kwoty.

§ 5

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

za uchybienie terminu wykonania prac, o którym mowa w § 3 ust.1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 liczonego za każdy dzień opóźnienia ,

za wadliwe wykonanie prac w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1,

      c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu
        okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia
        o którym mowa w § 4 ust.1.

§ 6

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia innym wykonawcom.

§ 7

Ustala się, że prace będące przedmiotem niniejszej umowy obejmuje 3 letnia rękojmia.

§ 8

Wykonawca w zakresie objętym niniejszą umową zobowiązuje się do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 9

Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności . Wprowadzenie zmian do umowy możliwe jest wyłącznie przy spełnieniu warunków określonych art. 144 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 11

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu powszechnego.

§ 12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: