Załącznik nr 5

PROJEKT UMOWY Nr__________/2009

zawarta w dniu ________________________________ roku pomiędzy Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, zwanym dalej "Zamawiającym", w imieniu którego działa :

Marzena Kuś - Dyr. MOS w Skarżysku-Kamiennej.

a

firmą ______________________________________________ mającą siedzibę w ___________________________

zwanym w dalej „ Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego i przekazać mu zadanie inwestycyjne pn.: „zabudowę schodów ewakuacyjnych w budynku szkoły”.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowo-wykonawcza, przedmiary robót oraz siwz, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będące jego integralną częścią.

- Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień________________________, a termin zakończenia na dzień 31 grudzień 2009 r.

§ 2

Podstawowe obowiązki stron

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Dostarczenie pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy,

- Dostarczenie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji projektowo- budowlanej,

- Przekazanie placu budowy umożliwiające rozpoczęcie i wykonanie umowy,

- Wskazanie Wykonawcy granic placu budowy oraz pisemne przekazanie niezbędnych danych do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę (ustalenia pozycji) obiektu i robót na tym placu,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego (w ramach obowiązków inspektora nadzoru),

- Odbiór Przedmiotu Zamówienia, jak też spowodowanie sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu,

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z Prawem Budowlanym, Dokumentacją projektowo-budowlaną, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz usunięcie wszelkich wad i usterek z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy.

  - W szczególności Wykonawca powinien:

- zatrudnić niezbędne kierownictwo robót na okres wykonywania robót i na tak długi okres po zakończeniu jaki Inspektor nadzoru uzna za konieczny do wypełnienia warunków umowy,

- oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część placu budowy,

- zapewnić pełne zabezpieczenie Placu Budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, zapewnić odpowiednie warunki transportu i składowania materiałów,

- przestrzegać przepisy Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy,  bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. Oraz umożliwić wstęp na Plac Budowy Inwestorowi, pracownikom organów państwowych celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami,

- podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego na placu 	budowy i poza nim oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania,

- prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego,

- ubezpieczyć roboty od wszelkich strat i szkód, nieszczęśliwych wypadków pracowników własnych, Zamawiającego – w tym personelu Inspektora nadzoru oraz osób trzecich oraz przedstawić zamawiającemu oryginały polis ubezpieczenia i przekazać ich uwierzytelnione kopie przed rozpoczęciem robót, zakres ubezpieczenia uzgodnić z Zamawiającym; ubezpieczenie winno obejmować także okres gwarancyjny,

- utrzymywać plac budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp., na uzgodnione z Zamawiającym miejsce składowania,

- po zakończeniu robót usunąć poza Plac Budowy na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały plac budowy czysty i nadający się bezpośrednio do użytkowania i przekazać go Zamawiającemu,

- udzielać Zamawiającemu miesięcznej informacji w formie przedstawionej przez inspektora nadzoru o przebiegu prac obejmującej: ilościowy i wartościowy postęp robót, zagrożenia terminu zakończenia robót oraz podjętych i wymagających podjęcia działaniach własnych, ilość podwykonawców pracujących na budowie wraz z informacją odnośnie realizacji w stosunku do podwykonawców zobowiązań finansowych przez Wykonawcę.

- informować Zamawiającego o prowadzaniu jakościowych prób materiałów,  konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie,

- zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- na żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

- przekazać Zamawiającemu Przedmiot Zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

- usunąć niezwłocznie ujawnione usterki,

- wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a także dokonać prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki itp.),

- zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez Podwykonawców,

- zapewnić ogólny dozór terenu budowy.

  - Przyjmuje się, że Wykonawca dokonał inspekcji, wizji lokalnej, badania placu budowy i jego otoczenia oraz uzyskał informacje jakie były dostępne i uznał je za  wystarczające przed złożeniem oferty przetargowej, co do:

- warunków hydrologicznych i klimatycznych,

- rozmiarów i charakteru robót rozbiórkowych i budowlano-instalacyjnych a także materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wszelkich usterek jakie w nich mogą powstać,

- środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy.

Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją Ofertę na danych zażądanych i udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i inspekcji terenu jak to wyżej opisano.

§ 3

Podzlecanie robót. Cesje i subkontrakty.

    - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania …..% prac siłami własnymi (dotyczy robót zasadniczych)

    - Wykonawca nie ma prawa podzlecać całości lub części robót, poza przypadkami określonymi w Ofercie, pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy bez obowiązku zapłaty za materiały zgromadzone przez Wykonawcę. Podzlecenie może być dokonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu dokumentów uwierzytelniających możliwość prawidłowego wykonania prac przez firmę wskazaną jako Podzleceniobiorca.

Wykonawca będzie przedstawiał przy okresowych i końcowych dokumentach zapłaty oświadczenia Podzleceniobiorców o uregulowaniu ich należności ujętych w poprzednich, zapłaconych fakturach.

§ 4

Termin wykonania prac

Wykonawca ustalone umową prace przeprowadzi w terminie od daty podpisania umowy do 31 grudzień 2009 r. .

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy i wynosi brutto _____________zł. w tym podatek VAT. (Słownie:_________________________.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zostało określone na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego do przetargu nieograniczonego w dniu ____________________.

- Rozliczenie nastąpi w oparciu o wystawioną i dostarczoną fakturę w ciągu 30 dni.

- W kwotę wynagrodzenia wliczone są również koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, załadunku, transportu i ręcznego rozładunku materiałów rozbiórkowych, zagospodarowania placu budowy, zaopatrzenia placu budowy w wodę i energię elektryczną, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu.

§ 6

Ubezpieczenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia mu powierzone, od chwili przejęcia Placu Budowy aż do dnia przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym (odbiór końcowy).

- Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej i cywilnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w czasie wykonywania zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu właściwe polisy w terminie  14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i przekazać uwierzytelnione odpisy polis.

- W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W sytuacji nie pokrycia przez niego tego kosztu, Zamawiający potrąci należność z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 7

Odsetki za zwłokę

W przypadku zwłoki w płatności Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy ustawowych odsetek za okres od dnia upłynięcia terminu płatności faktury do dnia jej faktycznego uregulowania.

§ 8

Inne uzgodnienia

- Wszystkie materiały użyte do realizacji zakresu robót wymienionego w § 1 pkt. 2 winny posiadać wymagane prawem atesty i dopuszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania przez Wykonawcę w/w atestów i dopuszczeń na każdym etapie realizacji prowadzenia robót .

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe znajdujące się na placu budowy w trakcie jej realizacji.

- Jeżeli w trakcie realizacji budowy, prowadzonej na podstawie dokumentacji projektowej okaże się, że wskutek ukrytych wad lub braków projektowych konieczne stało się wykonanie dodatkowych robót a roboty te nie zostały wykryte przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu oraz koszty z tym związane.

§ 9

Kara umowna, odstąpienie od umowy

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitej ceny umownej z tytułu nieterminowego zrealizowania inwestycji z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

- W przypadku zawinionego przez Wykonawcę nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,5% wartości umownej tej części robót, z której oddaniem, Wykonawca pozostaje w zwłoce wskutek nie usunięcia wad, względnie której wady stwierdzone w okresie gwarancji nie zostały przez Wykonawcę usunięte w ustalonym terminie.

- Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca po pisemnym wezwaniu Zamawiającego i po przekroczeniu 7 dniowego terminu nie rozpocznie robót lub ich po przerwie nie kontynuuje,

- Wykonawca będzie realizował inwestycję niezgodnie z umową, opracowanym projektem i obowiązującymi warunkami technicznymi, bez akceptacji inspektora nadzoru i nie przystąpi do właściwego realizowania inwestycji w ciągu 7 dni od daty wezwania dokonanego przez Zamawiającego,

- W razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w ust.

- Wykonawca:

- Zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy,

- Sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez strony.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający: Będzie uczestniczył w sporządzeniu szczegółowego protokółu inwentaryzacyjnego robót według stanu na dzień odstąpienia.

- Rozwiązanie umowy następuje na piśmie z podaniem przyczyn.

- Bez względu na to, która ze stron rozwiązuje umowę, Wykonawca zobowiązany jest wykonane prace zabezpieczyć w taki sposób, by zapobiec ich niszczeniu, a koszty takich prac pokrywa strona odpowiedzialna za rozwiązanie umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach usunąć z placu budowy na własny koszt, wyposażenie i urządzenia, zlikwidować obiekty tymczasowe oraz oczyścić plac budowy w terminie dni 7 od daty rozwiązania umowy.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie w przypadkach o których mowa w niniejszym paragrafie podlega wypłacie po upływie terminów określonych w paragrafie 5.

§ 10

Szkoda

Jeżeli Zamawiający na skutek zwłoki Wykonawcy dozna szkody przekraczającej wartość kary umownej, ma prawo domagać się od Wykonawcy pokrycia pełnej szkody.

§ 11

Roboty zanikające

- Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy terminy wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

- Wykonanie robót o których mowa w ust. 1 stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru lub inne przepisy techniczno – budowlane .

§ 12

Przekazanie i odbiór robót. Rozliczenie końcowe

Odbiór

- Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia określonego w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

  - Robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji,

  - Końcowy, polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego Przedmiotu Zamówienia.

- Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem użytkownikowi Przedmiotu  Zamówienia do eksploatacji.

- Od daty dokonania odbioru końcowego liczy się bieg terminu okresu gwarancyjnego.

- Po zakończeniu robót przewidzianych umową, a przed dokonaniem odbioru  końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu operat obejmujący zbiór wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych robót i zastosowanych materiałów i urządzeń, dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu uzyskania prawa podjęcia eksploatacji, oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie. Operat winien zawierać także część opisową wykonania Przedmiotu Zamówienia zawierającą m.in. sposoby, tryb, czas wykonania.

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru..

- Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczony do dokonania prób, rozruchów.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektora nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Inspektora.

- Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę sprawnie i z należyta starannością Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna odbiór w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający zawiadamia uczestników odbioru.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennika budowy, protokółów technicznych, odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych.

Czynności odbioru.

- Odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego.

- W czynności odbioru powinni uczestniczyć :

  - kierownik budowy

  - Inspektor Nadzoru

  - przedstawiciel Inwestora i Użytkownika.

- Do odbioru zaprasza się odpowiednich przedstawicieli instytucji nadzoru przewidzianych Prawem Budowlanym.

- Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze wady i usterki umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia.

- Usterki i wady Wykonawca usuwa na swój koszt.

§ 13

Gwarancja i Rękojmia

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi za wady wynosi 3 lata od dnia zakończenia czynności odbioru i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie jej terminu, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu. Roszczenia Zamawiającego wygasają w takim przypadku po roku od dnia ujawnienia wady.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Na tą okoliczność w dniu zakończenie czynności odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełniona kartę gwarancyjną.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości wygasają po upływie 3 lat licząc od dnia zakończenia czynności odbioru i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminów, o których mowa w ust. 5, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

- Istnienie wady powinno być potwierdzone protokolarnie. O dacie oględzin i spisania protokołu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 5 dni roboczych wcześniej. W protokole zostanie zapisany termin, który wyznaczył Zamawiający na usuniecie wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych lub zagrażających życiu lub zdrowiu – natychmiast. Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w tym okresie usuniecie wad nastąpi niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Usuniecie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawcę i Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez obie strony.

§ 14

Przepisy bhp i inne uzgodnienia

Wykonawca podczas budowy w czasie jej trwania i na całym jej terenie zobowiązany jest  stosować się do wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 15

Upoważnieni przedstawiciele stron

Zgodnie z niniejszą umową:

- upoważnionym pracownikiem Zamawiającego jest Pan/i 
 ________________________________________________________________________________________

- upoważnionym pracownikiem ze strony Wykonawcy jest: Pan/i  ________________________________________________________________________________________

- Inspektorem nadzoru budowlanego ze strony Zamawiającego jest Pan/i 
________________________________________________________________________________________

§ 16

Ustalenia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W sprawach nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr  223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220, poz. 1420).

- Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

WYKONAWCA								 ZAMAWIAJĄCY